# SCHEMA DI C 0 N T R A T T 0

per l'affidamento dell'incarico di  progettazione e direzione dell’esecuzione contratto relativo all’allestimento del museo di Palazzo Buonaccorsi

# F R A

Il _________________________________ in seguito, per brevità, indicato come "COMMITTENTE" per il

quale interviene nel presente Atto il Sig. ___________________________________________________

nato a	________________ il	____________________ nella sua qualità ________________________

da una parte,

# E

L’ Architetto	__________________________ domiciliato a ___________________________

in seguito, per brevità, indicato come "AFFIDATARIO" il quale interviene nel presente atto

iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI della provincia di _________ con il n°_____ dall'altra parte, che ha presentato certificazione di regolarità contributiva;

si conviene e si stipula quanto appresso:

# ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Committente incarica l'Affidatario e questi dichiara di assumere l'incarico di progettazione dell’ allestimento del museo di Palazzo Buonaccorsi, avente ad oggetto la progettazione preliminare ed esecutiva di beni mobili quali arredi, sistemi espositivi, corpi illuminanti e accessori, utili alla esposizione delle opere costituenti i musei comunali e alla fruizione del museo di palazzo Buonaccorsi (con esclusione del piano terzo) e la direzione dell’esecuzione dei relativi contratti di fornitura e posa in opera.

# A) L'incarico medesimo consiste nella:

a.1) Redazione dei progetto preliminare generale per un importo delle forniture pari a € 1.000.000,00=

a.2) Redazione dei progetto esecutivo in due stralci di cui uno di € 400.000,00=(piano seminterrato e terra) e uno 600.000,00=( piano primo e secondo);

a.3) direzione della esecuzione dei relativi contratti di fornitura.

# ARTICOLO 2

CONDIZIONI PARTICOLARI Di CONTRATTO

L'affidamento viene concesso sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto nonché di quelle vigenti in materia .

L' Affidatario inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, le norme fiscali e previdenziali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione.

A tal fine si richiamano la normativa recata dal D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., la deliberazione di G.C. n. 233 del 4.06.2008, con la quale è stata approvata  la documentazione a base di gara, costituita dal progetto museologico e planimetrie con destinazione dei vani , nella quale sono indicati gli obiettivi e gli indirizzi principali che dovranno essere rispettati nello sviluppo della progettazione.

L'Affidatario prende inoltre atto che il presente incarico non comporta il suo inserimento nell'apparato organizzativo dei Committente.

Sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se ad esso non materialmente allegati:

- Offerta tecnica

- Offerta economica

# ARTICOLO 3

DOMICILIO DELLE PARTI

Resta stabilito tra le parti che foro competente per le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto, sarà quello in cui ha sede legale il Committente.

Il Committente la cui denominazione anagrafico-tributaria è " Comune di Macerata " -dichiara il proprio domicilio fiscale in Macerata- Viale Trieste n.24 e dichiara la Partita I.V.A. n00093120434.

L'Affidatario dichiara che gli è stato attribuito il Codice Fiscale (o Partita I.V.A.) n.

# ARTICOLO 4

# COMPENSO

Il compenso a base di gara per le prestazioni oggetto del presente contratto , dedotto, ai sensi dell’art.2 , c.2 della L.n.248/2006, dalla legge n° 143 dei 2 marzo 1949 e s. m. i. (classe __I_____ categoria __e____ art.14) e dal D.M.14.04.2001 è pari a € 71.549,45, di cui €. 18.816,63 per progettazione preliminare, €. 17.994,43 per progettazione esecutiva e €. 34.738,29 per direzione del contratto, oltre CNAPAIA ed IVA come per legge

I compensi come sopra determinati si intendono fissi, vincolanti ed omnicomprensivi di tutte le prestazioni descritte nel precedente art.1 e di quelle ad esse riconducibili, incluse le spese di studio strettamente necessarie .

Tutte le altre spese non contemplate nel presente articolo restano a carico dell'Affidatario.

L'importo dei presente Atto è quello indicato in sede di offerta pari a  €…………….=  (euro__________________________________________________________). oltre CAP ed IVA come per legge.

# ARTICOLO 5

PROPRIETA' DEL PROGETTO

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dei Committente che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che sempre a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto stesso nella parte artistica o nei criteri informatori essenziali.

# ARTICOLO 7

GARANZIE

# Ai sensi dell'Art. 111 comma 2, del D.Lgs.n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il progettista dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

# La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata con i  massimali ed i contenuti di cui allo schema tipo e scheda tecnica 2.2. del Decreto Ministero Attività Produttive 12.03.2004 n.123.

# La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera il committente dal pagamento della parcella professionale.

# ARTICOLO 8

CESSIONE DELLA PRESTAZIONE - SUBAPPALTO

Non è consentito all'Affidatario cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso.

E' parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto dei presente Atto o parti di esso, fatta eccezione per le consulenze specialistiche, la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Le prestazioni di eventuali subappaltatori  sono incluse nel corrispettivo professionale . Resta impregiudicata  la responsabilità del progettista. Si applica al subappalto l’art.118  del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.

# ARTICOLO 9

PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE - ELABORATI DI PROGETTO

Le prestazioni oggetto dei presente atto, dovranno essere eseguite in conformità alle regole e norme tecniche vigenti in materia .

E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni, lavorazioni e/o prodotti che hanno l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre.

L'Affidatario, svilupperà i progetti in osservanza alle leggi vigenti ed in particolare nel rispetto delle lettere A) dell'articolo 1 del presente atto, procederà alla:

- Redazione dei progetto preliminare generale, costituito da:

- Relazione tecnica-descrittiva

- Relazione sulle modalità di fruizione del museo in relazione alle scelte progettuali

- Computo metrico estimativo di massima e quadro tecnico economico generale e dei singoli stralci

- Capitolato tecnico prestazionale di massima

- Elaborati grafici ritenuti necessari alla descrizione delle forniture inserite nel contesto dove dovranno essere collocate

- Redazione del progetto esecutivo in due stralci, costituiti ciascuno da:

- Relazione tecnica-descrittiva

- Relazione sulle modalità di fruizione del museo in relazione alle scelte progettuali

- Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico

- Capitolato tecnico prestazionale

- Schema di contratto

- Elaborati grafici ritenuti necessari alla descrizione delle forniture

- Particolari costruttivi

Resta comunque salva la facoltà dei Committente, durante lo sviluppo delle varie fasi progettuali, ritenendo tali elaborati insufficienti o eccessivi, di richiedere integrazioni ovvero modificazioni all'Affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere.

Per effetto della nomina di direttore dell’esecuzione contratto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., all' Affidatario nell'adempimento di tale incarico fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge e dal regolamento ed in particolare quelli indicati nel precitato articolo.

L’affidatario dichiara di essere dotato di adeguata organizzazione e si obbliga ad eseguire il presente Contratto con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti subappaltabili.

L’affidatario assume a proprio carico la piena e completa responsabilita civile e penale per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell’incarico affidatogli sia direttamente che indirettamente, alle persone,  compresi i prestatori d'opera, alle opere ed alle cose.

L’ affidatario si impegna, nei confronti del personale impiegato, ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro vigenti, anche a livello locale, nonche ad uniformarsi. alla normativa in materia di assicurazioni e di tutela antinfortunistica e previdenziale, restando per tanto a suo completo carico gli oneri tutti e le sanzioni civili previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L’ affidatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Committente, i libri paga, il libro matricola, le ricevute dei versamenti previdenziale ed assicurativi relativi al personale impiegato nell’esecuzione del presente incarico (ovvero i documenti equivalenti, secondo la legislazione del Paese di residenza).

Per quanto attiene specificamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento degli eventuali interventi collegati al presente Contratto affidati in subappalto, di cui al precedente articolo 4, l’ affidatario si impegna a far applicare ai soggetti a cio tenuti le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08.

# ARTICOLO 10

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

L'Affidatario, per l'espletamento dell'incarico oggetto dei presente Atto, dovrà uniformarsi all'iter procedurale per l'approvazione dei progetti specificato nel presente articolo.

L'Affidatario dovrà dare esecuzione all’incarico nel rispetto delle condizioni contenute nel presente contratto ed espletarlo  in raccordo con il Servizio LL.PP. ed  il responsabile del procedimento Ianche attraverso incontri periodici. L’incarico comprende l’onere per l’approntamento di ogni atto necessario all’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nullaosta , licenze e assensi  comunque denominati .

Entro i termini utili indicati al successivo Articolo 11 dei presente contratto, l'Affidatario dovrà consegnare per ogni progetto  n° 5 (cinque ) copie su carta bianca, nonchè i realtivi files informatici compatibili con il software e l'hardware in dotazione al Committente. Gli elaborati che costituiscono il progetto dovranno essere presentati debitamente firmati dall'Affidatario.

I disegni, gli schemi, le tabelle e le relazioni di calcolo dovranno essere elaborati nei formati UNI A4, A3 o A2 e, in caso eccezionale ove richiesto, nei formati UNI AO e Al.

L'approvazione dei progetto consiste nell'ultimazione dell'iter approvativo di tutti gli elaborati che costituiscono il progetto medesimo, secondo l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa del Committente e previa verifica ai sensi dell’art.112 del Dlgs.n.163/2006 e s.m.i.

Qualora il progetto, indipendentemente dal livello raggiunto, venisse non accolto per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso, né avrà il Committente obbligo di reincaricare l'Affidatario di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato.

L'Affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dal Committente o dalle Autorità preposte ai necessari controlli ed approvazioni, fino alla definitiva approvazione dei progetto stesso, secondo le norme vigenti, come pure ad adeguarne i contenuti in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

# ARTICOLO 11

# TEMPO UTILE - PENALITA'

Il tempo massimo per la presentazione delle varie fasi progettuali, indicato in sede di offerta, viene qui di seguito stabilito ed avrà decorrenza dalle apposite comunicazioni dei Committente previste al precedente articolo del presente contratto:

1.	presentazione dei progetto preliminare,  giorni _ (___) naturali consecutivi;

2.	presentazione dei progetto esecutivo I^ stralcio , giorni	_(__ ____________) naturali consecutivi;

3.            presentazione dei progetto esecutivo II^ stralcio giorni	  _(__ ____________) naturali consecutivi.

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini sopra stabiliti, l'Affidatario incorrerà nella penale pari al 0,5 per mille del compenso

Per l'applicazione di tale penalità, viene stabilito che i giorni di ritardo vanno riferiti alla singola fase progettuale.

In ogni caso le penali non possono superare il 10% dell’onorario complessivo per  cui oltre tale limite il Committente potra rescindere il contratto ai sensi del  successivo art.15 senza bisogno di messa in mora.

Il Committente dovrà procedere all'approvazione definitiva dei vari livelli di progettazione nei termini di seguito indicati:

progetto preliminare giorni 30 (trenta);

progetto esecutivo giorni 30 (trenta)

I suddetti termini decorrono dalla data di presentazione, da parte dell'affidatario, dei progetto nella stesura accettata dal committente.

# ARTICOLO 12

PAGAMENTI

I pagamenti dei compenso spettante all'Affidatario per le prestazioni professionali eseguite in dipendenza dei presente atto, verranno effettuati come segue:

- Del compenso di cui al precedente art. 4, con esclusione di quelli inerenti la progettazione esecutiva e la direzione dell'esecuzione del contratto, all'approvazione definitiva del progetto di livello preliminare;

- Del compenso di cui al precedente art. 4, con esclusione di quelli inerenti la direzione dell'esecuzione del contratto , all'approvazione definitiva di ogni stralcio del progetto di livello esecutivo.

Nell'onorario per la direzione dell'esecuzione del contratto deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. Tale onorario sarà corrisposto nella misura del 90% dei progresso dell'importo delle forniture  eseguite  risultante da documenti contabili, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo. Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto a termini delle vigenti disposizioni, spetterà all'Affidatario una aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dele forniture eseguite e al decimo di quelle non eseguite fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale di appalto. li relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dei Committente dei collaudo. Nessun compenso o indennizzo a titolo di direzione dell'esecuzione del contratto spetterà all'Affidatario nel caso che il contratto per qualsiasi motivo non siano comunque iniziato.

Il pagamento degli acconti e dei saldo avverrà sulla base di fatture emesse dall'Affidatario. Tali fatture potranno essere emesse dopo idonea formale comunicazione dei Committente, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini di cui all'ultimo comma dei precedente articolo. Per quanto concerne i compensi per direzione lavori dell'esecuzione del contratto, le fatture potranno essere emesse dopo analoga comunicazione dei Committente, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei documenti contabili ed entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione degli atti di collaudo.

Il committente procederà al pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dal loro pervenimento, previa presentazione del DURC.e salva l’applicazione dell’art. 13 L.131/83.

L'Affidatario chiede che i pagamenti vengano effettuati con la modalità sottoindicata, scelta fra quelle in uso presso il Committente, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo il Committente stesso da ogni responsabilità conseguente:

Bonifico bancario sulle banche che svolgono il servizio di cassa per il Committente __________________________________ ;

Bonifico bancario sulle altre banche del sistema ____________________________;

- Codice A.B.I. n° ___________;

- Codice C.A.B. n°___________;

- conto corrente bancario n°_______________;

Accredito in conto corrente postale ____________________;

Rimessa di assegno circolare non trasferibile ___________________;

Rimessa di assegno bancario di traenza_______________________;

La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti fino ad avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente con apposita istanza.

I mandati di pagamento che verranno emessi in dipendenza dei presente atto dovranno essere quietanzati dall'ingegnere o Architetto,____________________________________________________________ nella sua qualità di __________________________________________, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti come sopra eseguiti.

La facoltà di quietanzare ed esigere spetta al suddetto Ingegnere o Architetto, in virtù dei documento citato nella costituzione delle parti.

L'Affidatario si impegna da parte sua a notificare al Committente le eventuali modifiche sia nell'uso della firma e particolarmente nella facoltà di quietanzare ed esigere i mandati di pagamento di cui trattasi, sia nella modalità di pagamento originariamente prescelta.

# ARTICOLO 13

RITARDI NEI PAGAMENTI

Qualsiasi ritardo nella liquidazione dei pagamenti, non dà diritto all'Affidatario di pretendere interessi, risarcimento danni od indennità di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dai successivi commi.

Qualora la comunicazione di autorizzazione a fatturare venga emessa oltre i termini di cui al precedente articolo, il relativo ritardo provocherà una riduzione di uguale entità dei termine di pagamento stabilito nel medesimo articolo.

Decorso tale termine, spetterà all'Affidatario un interesse sulle somme dovute pari al tasso legale.

Il pagamento si intende eseguito con l'emissione dei relativo mandato da parte dei Committente.

# ARTICOLO 14

RECUPERO CREDITI-COMPENSAZIONI

Le somme dovute dall'Affidatario al Committente in dipendenza dei contratto vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, compensate a termini dei 2° comma dei presente articolo.

Qualunque somma dovuta dall'Affidatario al Committente, a qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti spettanti all'Affidatario medesimo.

Se i crediti maturati dall'Affidatario sono insufficienti, l'Affidatario è tenuto a versare la differenza a saldo, salvo restando il diritto dei Committente di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro dell'intero avere.

# ARTICOLO 15

RESCISSIONE DAL CONTRATTO

Il Committente potrà disporre la rescissione dell'incarico di cui al presente contratto nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dal Committente stesso per il suo espletamento, ovvero in ragione dei ritardi accumulati, dall'Affidatario medesimo, di cui al precedente articolo 11.

In tal caso spetteranno all'Affidatario i compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che il Committente stesso dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico.

# ARTICOLO 16

SPESE Di STIPULAZIONE E GESTIONE

Le spese di scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'atto dal giorno dell'incarico formale della prestazione professionale fino a quello di completa esecuzione, sono a totale carico dall'Affidatario .

Si stabilisce che i tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 dei D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto l'articolo 40 dei citato decreto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Redatto in duplice originale in bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Macerata, lì

IL COMMITTENTE 							 L 'AFFIDATARIO

________________  							 _________________

Il contraente dichiara ai sensi dell'articolo 1341 primo e secondo comma dei Codice Civile di approvare specificamente le clausole relative ai sottoindicati articoli dei presente contratto:

# ARTICOLO N.3 DOMICILIO;

# ARTICOLO N. 10 APPROVAZIONE DEI PROGETTI;

ARTICOLO N. 11 TEMPO UTILE PENALITA'

ARTICOLO 15 RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare che la conservazione e la custodia dell'originale del contratto e di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione dei contratto stesso, venga effettuata da parte del Committente.

Redatto in duplice originale in bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

MAcerata, lì

L'AFFIDATARIO 	IL COMMITTENTE